ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ГКУ «ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА РАЙОНА КАПОТНЯ» ГОРОДА МОСКВЫ
«О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКУ «ИС РАЙОНА КАПОТНЯ» ГОРОДА МОСКВЫ В 2014 ГОДУ»

«ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2014 ГОДУ»

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 26.03.2015 года

Уважаемые депутаты, коллеги!

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета руководителя Государственного Казенного Учреждения Инженерной службы района Капотня» представляю вашему вниманию информацию о результатах деятельности ГКУ «ИС района Капотня» за 2014 год.

Приоритетом в благоустройстве дворовых территорий остаются направления, которые позволяют сделать дворы комфортными, эстетичными и обустроенными для жителей всех возрастов.

За 2014 год выполнено благоустройство 9 дворовых территорий, в том числе:

- по основной программе 6 дворов (Капотня, 5 квартал, дома:  9, 10, 11, 12, 25  и Капотня, 3 квартал, дом 25);

3 Квартал, д.25

Было                                                    Стало

5 Квартал, д.9

Было                                                    Стало

5 Квартал, д.10

Было                                                    Стало

5 Квартал, д.11

Было                                                    Стало

5 Квартал, д.12

Было                                                    Стало

5 Квартал, д.25

Было                                                    Стало

- по Программе социально-экономического развития района 2 двора (Капотня, 4 квартал, дома 2, 3, 7, 8 и  3 квартал, дом 6);

3 Квартал, д.6

Было                                                    Стало

Капотня, 4-й квартал, д.2,3,7,8

Было

Стало

- по  Программе стимулирования управ – 1 двор (Капотня,3 квартал, дом 5)

и ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: 2 квартал д.15-20, межквартальный проезд и 3 квартал, тротуар от д.5-18.

Капотня, 3 квартал, д.5

Было                                                    Стало

При планировании программы по благоустройству дворов учитывались пожелания жителей, поступивших в ходе проведения встреч, личных бесед; обращениях в ГКУ ИС, управу района и Аппарат Совета депутатов МО.

Благоустройство дворовых территорий  проводиться в соответствии с нормами и правилами проектирования комплексного благоустройства на территории г.Москвы, а также с паспортами «Планировочное решение и благоустройство территории».

При благоустройстве дворовых территорий были выполнены основные виды работ:

- по демонтажу старых малых архитектурных форм и установке новых современных травмобезопасных игровых форм на детских и спортивных площадках с устройством полиуретанового ударопоглащающего покрытия (на 9-ти дворовых территориях);

- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия( 10 243м2) с заменой бортового камня – 1 762 пог.м.;

- выполнен ремонт дорожно-тропиночной сети из асфальта или плитки типа «брусчатка»;

- выполнены работы по обустройству семи зон отдыха;

- выполнен ремонт газона (2 700м2);

- выполнено устройство цветников (97,2м2) с посадкой цветов однолетников;

- установлены новые газонные ограждения (2 700пог.м.);

- выполнен ремонт семи  контейнерных и бункерных площадок.

В ходе выполнения ГП «Жилище» по благоустройству дворовых территорий в районе Капотня в 2014 году ГКУ «ИС района Капотня» было проведено 4 конкурсных процедуры, заключено 4 государственных контракта на общую сумму  14,6 млн. руб., в том числе: благоустроено 6 дворов на общую сумму 11,7 млн. руб.

Большое внимание  уделялось развитию подрастающего поколения.

С этой целью в 2014 году, в рамках программы благоустройства объектов образования, были выполнены работы по благоустройству территории школы №1858 по адресу: Капотня, 3 квартал, дом 24 на сумму 2,9 млн. рублей.

При благоустройстве школьной территорий были выполнены основные виды работ:

- ремонт асфальтобетонных покрытий - 2570м2;

- замена бортового камня - 167 пог/м;

- устройство новой контейнерной площадки – 1шт.;

- устройство новой детской площадки с полиуретановым покрытием (232м2) и установкой новыхтравмобезопасных МАФ;

- устройство наливного полиуретанового покрытия на спортивной площадке – 390м2.

ГБОУ ЦО № 1858

Капотня, 3-й квартал, д.24

Было

Стало

Со стороны государственного заказчика ГКУ «ИС района Капотня» осуществлялся постоянный контроль за выполнением работ надлежащего качества,  в установленные сроки. По выявленным нарушениям применялись штрафные санкции на 135,6 тысяч рублей, что составляет 0,9 % от общей суммы заключенных контрактов.

- выполнены работы по благоустройству зон отдыха, в том числе Народных парков;

В 2014 годуза счет бюджетных средств управыпроведено благоустройство и озеленение территории  1 Капотнинский пр. (между ООО «»Монтавр-2» и Храмом).

(дорожно-тропиночная сеть и зоны отдыха из плитки типа «брусчатка», новые игровые, спортивные  площадки с резиновым покрытием, МАФы, высажены кустарники, обустроен фонтан, установка опор освещения).

В 2014 годуза счет бюджетных средств управыпроведено обустройство велодорожки, соединяющую существующую на  1 Капотнинский пр. и обустроенную на 1-м квартале Капотни. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня, устройству зон отдыха с установкой садово-парковой мебели и опор освещения.

За счет средств инвестора «Газпромнефть-МНПЗ» проведено  комплексное  благоустройство  территории «Яблоневого сада» на 3 квартале Капотни с целью создания «Народного Парка»(дорожно-тропиночная сеть и зоны отдыха из плитки типа «брусчатка», новые игровые  площадки с резиновым покрытием, МАФы, цветники, высажены кустарники, обустроен фонтан).

- выполнены работы по установке опор наружного освещения;

В рамках городской программы «Освещение городских территорий» за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы  в 2014 году на 7-ти дворах фактически  установлено 15  дополнительных опор наружного освещения, по адресам:

- Капотня 3 квартал дом: 6,

- Капотня 4 квартал дома:2,3,7,8,9

- Капотня 5 квартал дома 9,10,11,12.